庆喜儿项目综合测试报告

服务器功能/接口、小程序功能/接口与实施阻塞清单

文档版本：V1.1
文档类型：综合测试报告
编制日期：2026-07-17
项目仓库：shanjun-8399/qingxier
状态：V1.1 契约完成；真实实施测试待环境补齐

内部评审与实施基线

# 庆喜儿项目综合测试报告

Table of Contents

# 庆喜儿项目综合测试报告 V1.1

报告日期： 2026-07-17
代码分支： agent/qingxier-v1-1-solution-tests
新需求： 自动识别闽南语、吴语、粤语、四川话、陕西话、河南话、上海话并使用统一克隆音色合成；唤醒词改为“阿西”。
总体验收结论： 不通过 / BLOCKED

## 1. 管理摘要

本轮已完成 README 与 docs/ 全部文档评审，形成 V1.1 技术方案和接口变更说明，并实现可运行的参考 HTTP 服务、小程序状态流客户端及 56 项自动化契约测试。自动化结果为 56/56 PASS，0 FAIL，0 ERROR，0 SKIP。

但仓库没有真实服务器、小程序或固件代码，也没有部署环境、第三方语音账号、微信小程序账号、设备和音频语料。因此 52 项真实实施/验收测试被明确标记为 BLOCKED。56 项通过结果只能证明 V1.1 设计契约自洽，不能证明生产服务器、小程序、设备或第三方语音质量已经通过。

## 2. 测试环境与证据

- 执行日期：2026-07-17（报告口径为 Asia/Singapore）

- 自动化执行环境：Linux x86_64 容器，Python 3.13.5，标准库 unittest + 本地 HTTP 参考服务

- 代码范围：V1.1 新增接口契约参考实现与小程序状态流客户端

- 未提供：实际服务器源码/镜像、数据库、Redis、EMQX、测试域名、第三方 API Key、小程序源码/AppID、固件、测试设备、音频语料

- 执行命令：python -m tests.run_tests

- 证据：reports/test-results.json、reports/junit.xml、reports/test-run-console.txt

## 3. 测试结果总览

| 报告 | 自动化总数 | PASS | FAIL/ERROR | BLOCKED | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器功能 | 13 | 13 | 0 | 14 | 契约层 PASS；实施层 BLOCKED |
| 服务器接口 | 16 | 16 | 0 | 12 | 契约层 PASS；实施层 BLOCKED |
| 小程序功能 | 13 | 13 | 0 | 14 | 契约层 PASS；实施层 BLOCKED |
| 小程序接口 | 14 | 14 | 0 | 12 | 契约层 PASS；实施层 BLOCKED |

整体数据：

- 自动化契约/状态流：56 项，PASS 56，失败 0。

- 真实实施测试：52 项，BLOCKED 52。

- P0 环境阻塞：5 项。

- 可用于生产验收的真实通过证据：0 项。

## 4. 关键技术结论

- ASR 主链路： 使用 fun-asr-realtime，并增加自有 dialect-router。供应商自动识别语种不能替代细粒度方言分类、置信度和会话稳定策略。

- TTS 主链路： 克隆音色方言合成使用 cosyvoice-v3.5-flash；qwen3-tts-flash-realtime 只用于系统音色降级。服务端禁止 Qwen3-TTS-Flash + voiceId 组合。

- 吴语边界： ASR 可保留泛吴语；TTS 当前对 wu 显式映射到上海话并返回降级原因，直到供应商/自建模型通过非上海吴语验收。

- 唤醒词： 固件采用 WakeNet9 定制“阿西”；由于只有两音节，必须扩充近音负样本、播放态防自唤醒、阈值灰度和 OTA 回滚。

- 小程序体验： 正常用户流程不展示手动方言选择器；只显示自动识别状态、兜底/降级说明和诊断 Trace。

## 5. 自动化执行结果

| 用例ID | 类别 | 测试项 | 预期 | 结果 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MA-001 | 小程序接口 | 用户接口携带 Bearer Token | 小程序请求头包含 Authorization: Bearer，且无设备密钥 | PASS | 1.19 ms |
| MA-002 | 小程序接口 | 设备接口使用设备 Token | 语音路由/TTS 请求只携带 X-Device-Token | PASS | 12.69 ms |
| MA-003 | 小程序接口 | 统一错误对象解析 | HTTP 4xx 可解析 code/error/message/traceId | PASS | 1.79 ms |
| MA-004 | 小程序接口 | 语音配置 GET 契约 | 返回 deviceId/autoDialect/fallbackDialect/阈值/cloneVoiceId | PASS | 1.18 ms |
| MA-005 | 小程序接口 | 语音配置 PATCH 契约 | 请求体仅提交可编辑字段并返回更新后的完整配置 | PASS | 2.77 ms |
| MA-006 | 小程序接口 | 方言路由请求字段 | 请求包含 sessionId/dialectCandidate/confidence，可选 previousDialect | PASS | 6.09 ms |
| MA-007 | 小程序接口 | 方言路由响应字段 | 响应包含 dialect/confidence/source/stability/manualSwitchRequired | PASS | 2.72 ms |
| MA-008 | 小程序接口 | TTS 请求字段 | 请求包含 text/dialect/voiceId，克隆场景不指定不兼容模型 | PASS | 1.23 ms |
| MA-009 | 小程序接口 | TTS 响应降级字段 | 响应包含 model/voiceMode/providerDialect/degraded/fallbackReason | PASS | 1.30 ms |
| MA-010 | 小程序接口 | 唤醒词状态接口契约 | 返回 wakeWord/modelVersion/threshold/AFE/AEC/降噪/OTA 状态 | PASS | 1.19 ms |
| MA-011 | 小程序接口 | 敏感凭据不进入 UI 状态 | 序列化公共状态不含 user_token/device_token/Authorization | PASS | 4.67 ms |
| MA-012 | 小程序接口 | 设备 ID URL 编码 | 包含斜杠的 deviceId 经过 URL 编码，不形成路径注入 | PASS | 3.21 ms |
| MA-013 | 小程序接口 | 请求追踪 ID 记录 | 小程序保存服务端 traceId 便于客服与日志定位 | PASS | 3.73 ms |
| MA-014 | 小程序接口 | Qwen 克隆冲突错误可处理 | 服务端 409101 被客户端识别为业务错误而非网络异常 | PASS | 1.71 ms |
| MF-001 | 小程序功能 | 设备控制台初始化 | 一次初始化加载能力、语音配置和唤醒词状态 | PASS | 4.40 ms |
| MF-002 | 小程序功能 | 不展示手动方言切换器 | 自动识别启用时 UI 不出现手动方言选择控件 | PASS | 3.07 ms |
| MF-003 | 小程序功能 | 控制台显示新唤醒词 | 唤醒词区域显示“阿西”和当前模型版本 | PASS | 3.60 ms |
| MF-004 | 小程序功能 | 高置信度方言状态更新 | 收到粤语高置信度结果后显示“粤语”且无降级提示 | PASS | 6.37 ms |
| MF-005 | 小程序功能 | 低置信度自动兜底提示 | 低置信度时显示自动兜底说明而非要求用户手动切换 | PASS | 5.07 ms |
| MF-006 | 小程序功能 | 会话滞回提示 | 中置信度沿用上一轮四川话并向用户做轻量提示 | PASS | 5.77 ms |
| MF-007 | 小程序功能 | 克隆音色试听 | 试听闽南语时返回 CosyVoice 克隆音色 | PASS | 3.86 ms |
| MF-008 | 小程序功能 | 吴语泛化降级提示 | 泛吴语映射上海话时展示可解释降级提示 | PASS | 4.88 ms |
| MF-009 | 小程序功能 | 登录过期跳转 | Token 失效时跳转登录页并给出提示 | PASS | 1.11 ms |
| MF-010 | 小程序功能 | 网络异常重试状态 | 接口不可达时展示重试按钮，不崩溃 | PASS | 0.33 ms |
| MF-011 | 小程序功能 | 兜底方言配置保存 | 小程序可保存自动识别的兜底方言，仍保持 autoDialect=true | PASS | 5.40 ms |
| MF-012 | 小程序功能 | 能力覆盖完整展示 | 小程序能力缓存包含七类目标方言和模型路由 | PASS | 3.19 ms |
| MF-013 | 小程序功能 | 操作审计事件记录 | 初始化、方言路由和 TTS 试听生成可追踪的本地审计事件 | PASS | 6.82 ms |
| SA-001 | 服务器接口 | 未认证访问受保护接口 | 返回 401001/UNAUTHORIZED | PASS | 1.20 ms |
| SA-002 | 服务器接口 | 错误用户 Token | 返回 401 且不泄露内部异常 | PASS | 1.39 ms |
| SA-003 | 服务器接口 | 非法 JSON 报文 | 返回 400001/INVALID_JSON | PASS | 1.40 ms |
| SA-004 | 服务器接口 | 错误唤醒词拒绝 | 旧唤醒词“庆喜儿”返回 WAKE_WORD_MISMATCH | PASS | 1.26 ms |
| SA-005 | 服务器接口 | 关闭自动方言识别被拒绝 | autoDialect=false 返回 AUTO_DIALECT_REQUIRED | PASS | 1.55 ms |
| SA-006 | 服务器接口 | 不支持方言值校验 | 未知方言返回 400001/UNSUPPORTED_DIALECT | PASS | 1.29 ms |
| SA-007 | 服务器接口 | Qwen3-TTS 克隆音色冲突校验 | 指定 qwen3-tts + voiceId 返回 409101 | PASS | 1.35 ms |
| SA-008 | 服务器接口 | TTS 空文本校验 | 空白 text 返回 400001 | PASS | 1.45 ms |
| SA-009 | 服务器接口 | 不存在设备返回 404 | 未知 deviceId 返回 404001/NOT_FOUND | PASS | 1.40 ms |
| SA-010 | 服务器接口 | 管理员接口权限控制 | 普通用户调用唤醒词包接口返回 403001 | PASS | 2.36 ms |
| SA-011 | 服务器接口 | 错误模型家族校验 | 非 WakeNet9 包返回 INVALID_MODEL_FAMILY | PASS | 1.54 ms |
| SA-012 | 服务器接口 | 唤醒词包哈希校验 | 非法 sha256 返回 INVALID_ARGUMENT | PASS | 1.47 ms |
| SA-013 | 服务器接口 | 标准响应与追踪 ID | 成功和失败响应均包含 code/message/data/traceId，X-Request-Id 可贯通 | PASS | 0.99 ms |
| SA-014 | 服务器接口 | 能力接口模型字段完整 | 返回 ASR 主模型、克隆 TTS 主模型、系统音色降级模型和唤醒模型版本 | PASS | 1.30 ms |
| SA-015 | 服务器接口 | 置信度范围校验 | confidence 超出 0-1 返回 INVALID_ARGUMENT | PASS | 2.87 ms |
| SA-016 | 服务器接口 | 未知接口统一 404 | 不存在路径返回标准 404001，而非 HTML 错误页 | PASS | 1.14 ms |
| SF-001 | 服务器功能 | 健康检查与版本可用 | 返回 HTTP 200、status=ok、版本 1.1.0 | PASS | 1.42 ms |
| SF-002 | 服务器功能 | 语音能力覆盖新需求方言 | 能力清单包含闽南、吴、粤、四川、陕西、河南、上海并启用自动识别 | PASS | 2.20 ms |
| SF-003 | 服务器功能 | 默认语音配置无需手动切换 | autoDialect=true，存在普通话兜底和克隆音色绑定 | PASS | 1.24 ms |
| SF-004 | 服务器功能 | 语音配置更新保持自动识别 | 修改兜底方言后 autoDialect 仍为 true | PASS | 2.12 ms |
| SF-005 | 服务器功能 | 高置信度方言自动锁定 | 置信度 >=0.75 时采用候选方言并锁定会话 | PASS | 2.92 ms |
| SF-006 | 服务器功能 | 中置信度使用会话滞回 | 0.55-0.75 之间沿用上一轮稳定方言 | PASS | 2.34 ms |
| SF-007 | 服务器功能 | 低置信度自动兜底 | 置信度 <0.55 时使用设备语音配置兜底且不要求手动选择 | PASS | 2.54 ms |
| SF-008 | 服务器功能 | 克隆音色方言合成使用 CosyVoice | 带 voiceId 的方言 TTS 选择 cosyvoice-v3.5-flash | PASS | 1.56 ms |
| SF-009 | 服务器功能 | 系统音色降级使用 Qwen3-TTS | 无 voiceId 时选择 qwen3-tts-flash-realtime 且不伪装克隆 | PASS | 1.44 ms |
| SF-010 | 服务器功能 | 泛吴语合成显式降级 | 吴语请求映射上海话并返回 degraded/fallbackReason | PASS | 1.21 ms |
| SF-011 | 服务器功能 | 唤醒词状态为阿西并支持 OTA 回滚 | 设备返回“阿西”、WakeNet9、wake_words 包类型和 rollbackSupported=true | PASS | 1.23 ms |
| SF-012 | 服务器功能 | 唤醒词包登记与幂等 | 合法 WakeNet9“阿西”包登记成功，重复 Idempotency-Key 返回同一包 | PASS | 2.43 ms |
| SF-013 | 服务器功能 | 文字调试对话继承克隆音色路由 | 对话响应包含自动方言、克隆 voiceId 和 CosyVoice 模型 | PASS | 1.23 ms |

## 6. 全部真实实施阻塞用例

| 用例ID | 类别 | 测试项 | 目标/方法 | 阻塞原因 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFB-001 | 服务器功能 | 真实 Fun-ASR 方言识别 | 七类方言多人音频调用真实 fun-asr-realtime | 未执行：缺 API Key、音频语料和实际语音网关 | BLOCKED |
| SFB-002 | 服务器功能 | 方言分类准确率 | 计算 macro-F1、各类 recall、上海话/吴语混淆矩阵 | 未执行：缺训练/验收集和分类器实现 | BLOCKED |
| SFB-003 | 服务器功能 | 真实 CosyVoice 克隆合成 | 同一 voiceId 合成七类方言 | 未执行：缺克隆任务、授权样本和供应商账号 | BLOCKED |
| SFB-004 | 服务器功能 | 音色一致性与自然度 | 相似度、MOS、方言专家评分 | 未执行：缺音频输出、评分模型与听测组 | BLOCKED |
| SFB-005 | 服务器功能 | WSS 实时语音链路 | 设备音频分片、ASR partial/final、流式 TTS | 未执行：缺真实语音网关与设备固件 | BLOCKED |
| SFB-006 | 服务器功能 | MQTT 设备状态与事件 | 唤醒/状态/遥测/命令/OTA QoS1 | 未执行：缺 EMQX、设备证书和固件 | BLOCKED |
| SFB-007 | 服务器功能 | MongoDB/Redis 持久化 | 配置、会话、幂等、缓存和 TTL | 未执行：缺服务器实现和数据环境 | BLOCKED |
| SFB-008 | 服务器功能 | 第三方服务熔断与降级 | ASR/TTS 超时、限流、熔断、恢复 | 未执行：缺实际适配器和故障注入环境 | BLOCKED |
| SFB-009 | 服务器功能 | 唤醒词模型发布 | 登记、灰度、设备安装、加载、自检 | 未执行：缺模型包和设备 | BLOCKED |
| SFB-010 | 服务器功能 | 唤醒词 OTA 回滚 | 损坏包/不兼容包触发回滚 | 未执行：缺固件双分区/资源分区实现 | BLOCKED |
| SFB-011 | 服务器功能 | 端到端 P95 延迟 | 停说到首音频 <=1.5s | 未执行：参考服务返回模拟延迟，不是性能证据 | BLOCKED |
| SFB-012 | 服务器功能 | 并发与容量 | 并发语音、API、队列、连接数和供应商额度 | 未执行：缺部署和容量模型 | BLOCKED |
| SFB-013 | 服务器功能 | 72 小时稳定性 | 内存、连接、队列、错误率和恢复 | 未执行：缺真实长期运行环境 | BLOCKED |
| SFB-014 | 服务器功能 | 内容安全与隐私删除 | 幼儿过滤、样本删除、缓存清理、审计 | 未执行：缺业务服务与审核供应商 | BLOCKED |
| SAB-001 | 服务器接口 | 真实 API 域名/TLS | 通过 HTTPS 访问 test-api 域名并验证证书 | 未执行：缺域名和证书 | BLOCKED |
| SAB-002 | 服务器接口 | 微信登录与 Token 刷新 | 真实 code 换取会话、刷新、失效 | 未执行：缺小程序 AppID/AppSecret 和后端 | BLOCKED |
| SAB-003 | 服务器接口 | 设备 HMAC/证书鉴权 | 真实设备签名、过期、重放和 ACL | 未执行：参考服务仅使用固定测试 Token | BLOCKED |
| SAB-004 | 服务器接口 | OpenAPI 与实现一致性 | 真实 Swagger/OpenAPI schema 验证 | 未执行：无服务器实现和 OpenAPI 文件 | BLOCKED |
| SAB-005 | 服务器接口 | WSS 协议兼容 | 二进制帧、乱序、重传、断线恢复 | 未执行：缺真实 WSS 服务 | BLOCKED |
| SAB-006 | 服务器接口 | MQTT Topic ACL | 跨设备越权、通配符、遗嘱和 QoS | 未执行：缺 EMQX 和设备账号 | BLOCKED |
| SAB-007 | 服务器接口 | 声音克隆 Webhook | 签名、幂等、重放、成功/失败回调 | 未执行：缺供应商回调环境 | BLOCKED |
| SAB-008 | 服务器接口 | 对象存储上传/下载 | 预签名 URL、类型/大小、生命周期、防盗链 | 未执行：缺 COS 和 CDN | BLOCKED |
| SAB-009 | 服务器接口 | 数据库事务/并发冲突 | 版本号、幂等键、重复绑定/发布 | 未执行：参考服务为内存模型 | BLOCKED |
| SAB-010 | 服务器接口 | 接口性能与限流 | P95、P99、429、熔断和恢复 | 未执行：本地参考服务结果不可外推生产 | BLOCKED |
| SAB-011 | 服务器接口 | 安全测试 | 越权、注入、重放、敏感字段、日志脱敏 | 未执行：仅覆盖少量契约安全断言 | BLOCKED |
| SAB-012 | 服务器接口 | 旧版兼容 | V1.0 小程序/固件与 V1.1 API 混合运行 | 未执行：缺旧版二进制/源码 | BLOCKED |
| MFB-001 | 小程序功能 | 微信开发者工具编译 | npm/uniapp 构建、代码检查、包体积 | 未执行：无小程序源码 | BLOCKED |
| MFB-002 | 小程序功能 | 微信登录与授权 | 体验版/真机登录、手机号、隐私授权 | 未执行：缺 AppID、体验成员和后端 | BLOCKED |
| MFB-003 | 小程序功能 | BLE 配网 | 扫描、连接、写入 WiFi、60 秒成功 | 未执行：缺设备固件和真机 | BLOCKED |
| MFB-004 | 小程序功能 | 设备控制台真实同步 | 电量、在线、人格、方言、唤醒词状态 | 未执行：参考状态流不等于真实 UI/设备 | BLOCKED |
| MFB-005 | 小程序功能 | 自动方言交互体验 | 七类方言多轮对话且不出现手动选择 | 未执行：缺语音、UI 和设备 | BLOCKED |
| MFB-006 | 小程序功能 | 克隆样本上传 | 录音权限、20-30 秒样本、进度和错误 | 未执行：缺小程序页面、COS 和供应商 | BLOCKED |
| MFB-007 | 小程序功能 | 克隆音色试听 | 七类方言播放、降级提示和删除 | 未执行：参考客户端只验证状态逻辑 | BLOCKED |
| MFB-008 | 小程序功能 | 唤醒词 OTA 页面 | 版本、进度、失败、回滚和提示 | 未执行：缺页面和设备 | BLOCKED |
| MFB-009 | 小程序功能 | 家长控制/提醒/消息回归 | 原 APP-01 至 APP-07 及相关页面 | 未执行：无既有小程序实现 | BLOCKED |
| MFB-010 | 小程序功能 | 弱网与离线 | 2G/高延迟/断网/恢复/重复点击 | 未执行：缺真机或自动化 UI 环境 | BLOCKED |
| MFB-011 | 小程序功能 | 兼容性 | 不同 iOS/Android/微信版本和屏幕 | 未执行：缺体验版与设备矩阵 | BLOCKED |
| MFB-012 | 小程序功能 | 可用性/无障碍 | 字体、对比度、触达、语音权限引导 | 未执行：无页面实现 | BLOCKED |
| MFB-013 | 小程序功能 | 支付/订阅回归 | 套餐、支付、升级、到期和容量 | 未执行：缺商户号和业务实现 | BLOCKED |
| MFB-014 | 小程序功能 | 小程序审核材料 | AI、儿童、声音克隆、隐私说明 | 未执行：缺正式主体和版本 | BLOCKED |
| MAB-001 | 小程序接口 | 合法域名配置 | request/socket/upload/download 域名真机可用 | 未执行：缺小程序后台权限和域名 | BLOCKED |
| MAB-002 | 小程序接口 | 真实微信 code 登录 | code 单次使用、超时、错误码 | 未执行：缺 AppID/AppSecret | BLOCKED |
| MAB-003 | 小程序接口 | Token 刷新并发 | 多请求 401 时只刷新一次并重放 | 未执行：参考客户端未实现真实刷新队列 | BLOCKED |
| MAB-004 | 小程序接口 | WSS 语音接口 | socket 生命周期、二进制帧、心跳、重连 | 未执行：缺小程序源码和 WSS | BLOCKED |
| MAB-005 | 小程序接口 | 上传接口 | 录音样本/故事的预签名上传和进度 | 未执行：缺 COS/上传域名 | BLOCKED |
| MAB-006 | 小程序接口 | 下载与播放 | TTS URL、过期 URL、缓存、后台切换 | 未执行：缺真实音频与小程序播放器 | BLOCKED |
| MAB-007 | 小程序接口 | MQTT over WSS（如启用） | 鉴权、订阅、断线恢复 | 未执行：缺 EMQX 和前端实现 | BLOCKED |
| MAB-008 | 小程序接口 | 接口版本兼容 | V1.0/V1.1 字段缺失与默认值 | 未执行：缺真实旧版本客户端 | BLOCKED |
| MAB-009 | 小程序接口 | 隐私字段与日志 | 不输出 Token、voiceId 内部值和样本 URL | 未执行：仅参考状态做静态断言 | BLOCKED |
| MAB-010 | 小程序接口 | 接口耗时与超时 UX | 超时、取消、重试、幂等、防重复提交 | 未执行：缺真实网络与页面 | BLOCKED |
| MAB-011 | 小程序接口 | API 错误文案映射 | 全部业务错误码有本地化文案和恢复动作 | 未执行：仅覆盖主要新增错误 | BLOCKED |
| MAB-012 | 小程序接口 | 生产证书与抓包检查 | TLS、证书链、无明文敏感信息 | 未执行：缺生产候选环境 | BLOCKED |

## 7. P0 阻塞与放行门槛

| 编号 | 级别 | 阻塞项 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLK-P0-001 | P0 | 服务器实现缺失 | 仓库无 API/BFF、AI 网关、数据库脚本、Docker/部署代码，无法部署真实服务。 |
| BLK-P0-002 | P0 | 小程序实现缺失 | 仓库无微信小程序工程、页面、组件、AppID 配置，无法使用微信开发者工具或真机测试。 |
| BLK-P0-003 | P0 | 设备/固件缺失 | 无 ESP32-S3 固件、WakeNet9“阿西”模型、实体设备和音频链路，无法测试唤醒、BLE、MQTT、WSS、播放及 OTA。 |
| BLK-P0-004 | P0 | 测试环境和凭据缺失 | 无测试域名、TLS、MongoDB/Redis/EMQX/COS、微信登录、DashScope ASR/TTS/克隆密钥。 |
| BLK-P0-005 | P0 | 验收语料缺失 | 无七类方言多人音频、近音负样本、克隆授权样本和主观听测人员，无法给出真实准确率/MOS/相似度。 |

放行前必须：

- 提交服务器、小程序、固件源码及可复现构建说明；

- 部署独立 test 环境并提供域名/TLS、数据库、Redis、EMQX、COS、DashScope、微信账号；

- 准备 3 台以上设备、七类方言语料、近音负样本和合法克隆样本；

- 执行真实 REST/WSS/MQTT、BLE、语音质量、OTA、72 小时稳定性和安全测试；

- 对所有失败项形成缺陷、修复提交与复测证据；

- 最终满足“功能 100%、P0/P1=0”的原验收总则。

## 8. 最终结论

V1.1 技术方案与接口契约：通过。
参考自动化测试：通过（56/56）。
真实服务器实施测试：未完成，BLOCKED。
真实小程序实施测试：未完成，BLOCKED。
项目生产/验收结论：不通过，待补齐实现与环境后重新执行。